PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Transformación Digital con IA

HV Consultores

Versión 1.0

Enero 2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código Proyecto | HV-TD-2026-001 |
| Product Owner | Jefe/a de Contabilidad |
| Arquitecto | [Por definir] |
| Estado | Draft |
| Clasificación | Confidencial |

# Tabla de Contenidos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe los requisitos técnicos para el desarrollo de una suite de herramientas de Inteligencia Artificial que automatizará los procesos operativos de HV Consultores, una firma de servicios contables y de gestión de personas.

## 1.1 Problema

HV Consultores invierte más de 225 horas mensuales en tareas operativas manuales: clasificación de cuentas contables, preparación de F29, procesamiento de licencias médicas, y carga de datos previsionales. Esto genera:

- Alto riesgo de errores humanos en procesos repetitivos

- Capacidad limitada de crecimiento sin aumentar headcount

- Tiempo insuficiente para asesoría de valor agregado

- Dependencia de conocimiento tácito no documentado

## 1.2 Solución Propuesta

Desarrollar 4 módulos de IA integrados con Nubox como plataforma central:

| Módulo | Descripción | Tecnología Core |
| --- | --- | --- |
| HV-Class | Clasificador ML de cuentas contables | XGBoost / LightGBM |
| HV-F29 | Automatización de Formulario 29 | Rules Engine + Validaciones |
| HV-Bot | RPA para portales externos | Playwright / Puppeteer |
| HV-Chat | Asistente IA para consultas | LLM + RAG |

## 1.3 Métricas de Éxito

| KPI | Baseline | Target | Método de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisión clasificación | N/A | ≥95% | Accuracy en test set |
| Tiempo F29 por cliente | 5 días | ≤1 día | Timestamp inicio-fin |
| Horas manuales/mes | 225 hrs | ≤55 hrs | Time tracking |
| Errores en F29 | ~3% | <0.5% | Auditoría mensual |
| Satisfacción usuario | N/A | ≥8/10 | Encuesta NPS |

# 2. Alcance del Producto

## 2.1 En Alcance (In Scope)

- Integración con API de Nubox (Contabilidad y Remuneraciones)

- Modelo ML para clasificación de cuentas contables

- Motor de reglas para cálculo y validación de F29

- Bots RPA para portales SII, Previred, AFC, Fonasa, Isapres

- Chatbot con conocimiento de procedimientos HV

- Dashboard de monitoreo y auditoría

- Documentación técnica y de usuario

## 2.2 Fuera de Alcance (Out of Scope)

- Migración de datos históricos anteriores a 2023

- Cambios en la estructura organizacional de HV

- Soporte directo a clientes finales de HV

- Desarrollo de app móvil nativa

- Integración con ERPs de clientes

## 2.3 Supuestos

- Nubox mantiene APIs estables durante el desarrollo

- HV proporciona acceso a datos históricos de al menos 12 meses

- Los portales externos (SII, Previred) no cambian significativamente

- El equipo HV está disponible para validaciones y feedback

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Diagrama de Arquitectura

La arquitectura sigue un patrón de microservicios con los siguientes componentes:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         FRONTEND                                │

│   ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐            │

│   │  Dashboard  │  │   Chat UI   │  │  Admin UI   │            │

│   └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘            │

└──────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┘

│                │                │

└────────────────┴────────────────┘

│

┌───────┴───────┐

│   API Gateway │

└───────┬───────┘

┌────────────────┼────────────────┐

│                │                │

┌──────┴──────┐  ┌──────┴──────┐  ┌──────┴──────┐

│  HV-Class   │  │   HV-F29    │  │   HV-Bot    │

│  (ML API)   │  │ (Rules Eng) │  │    (RPA)    │

└──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘

│                │                │

└────────────────┴────────────────┘

│

┌───────┴───────┐

│    Nubox API  │

└───────────────┘

## 3.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + TailwindCSS | Ecosistema maduro, tipado estático, styling rápido |
| API Gateway | FastAPI (Python) | Alto rendimiento, OpenAPI nativo, async |
| HV-Class | Python + scikit-learn + XGBoost | Librerías ML probadas, interpretabilidad |
| HV-F29 | Python + Pydantic | Validaciones robustas, reglas declarativas |
| HV-Bot | Node.js + Playwright | Mejor soporte para web scraping moderno |
| HV-Chat | Python + LangChain + OpenAI | Framework RAG maduro, GPT-4 para NLU |
| Base de Datos | PostgreSQL + Redis | Relacional + cache de sesiones |
| Queue | RabbitMQ / Redis Streams | Jobs asincrónicos para bots |
| Infra | Docker + Kubernetes | Portabilidad, escalabilidad |
| CI/CD | GitHub Actions | Integración nativa con repo |

## 3.3 Modelo de Datos Principal

Entidades core del sistema:

┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐

│     Cliente      │     │     Documento    │

├──────────────────┤     ├──────────────────┤

│ id: UUID         │────<│ id: UUID         │

│ rut: String      │     │ cliente_id: FK   │

│ razon_social     │     │ tipo: Enum       │

│ nubox_id: String │     │ fecha_emision    │

│ regimen_trib     │     │ monto_neto       │

│ created_at       │     │ iva              │

└──────────────────┘     │ cuenta_sugerida  │

│ cuenta_final     │

│ confidence: Float│

│ status: Enum     │

└──────────────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│   F29_Calculo    │

├──────────────────┤

│ id: UUID         │

│ cliente_id: FK   │

│ periodo: YYYYMM  │

│ codigos: JSONB   │

│ total_iva_debito │

│ total_iva_credito│

│ ppm              │

│ status: Enum     │

└──────────────────┘

# 4. Módulo HV-Class (Clasificador ML)

## 4.1 Descripción

Sistema de Machine Learning que clasifica automáticamente documentos tributarios (facturas, boletas, notas de crédito/débito) en las cuentas contables correspondientes según el plan de cuentas de cada cliente.

## 4.2 Requisitos Funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-CL-01 | Clasificar documentos de compra en cuenta contable | Must | Precisión ≥95% en top-1, ≥99% en top-3 |
| RF-CL-02 | Clasificar documentos de venta en cuenta contable | Must | Precisión ≥95% en top-1 |
| RF-CL-03 | Mostrar nivel de confianza por predicción | Must | Score 0-100% visible en UI |
| RF-CL-04 | Permitir corrección manual y retroalimentación | Must | Feedback guardado para reentrenamiento |
| RF-CL-05 | Sugerir top-3 cuentas alternativas | Should | Lista ordenada por probabilidad |
| RF-CL-06 | Detectar proveedores/clientes nuevos | Should | Flag para revisión manual |
| RF-CL-07 | Exportar clasificaciones a Nubox | Must | Sincronización bidireccional |
| RF-CL-08 | Soportar múltiples planes de cuentas | Must | Un modelo por cliente o fine-tuning |

## 4.3 Features de Entrada del Modelo

El modelo utiliza las siguientes características extraídas de cada documento:

| Feature | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| rut_emisor | Categorical | RUT del proveedor/cliente | 76.123.456-7 |
| razon_social | Text (TF-IDF) | Nombre de la contraparte | SODIMAC S.A. |
| giro | Text (Embedding) | Giro comercial del emisor | FERRETERÍA |
| glosa | Text (Embedding) | Descripción del documento | MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
| monto_neto | Numeric (binned) | Monto sin IVA | 150000 |
| tipo_doc | Categorical | Tipo de documento tributario | FACTURA_ELECTRONICA |
| mes | Categorical | Mes de emisión | 12 |
| historico_cuenta | Categorical | Cuenta asignada previamente al mismo RUT | EXISTENCIAS |

## 4.4 Pipeline de ML

┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐

│   Ingesta   │──>│  Preproceso │──>│   Feature   │──>│   Modelo    │

│   (Nubox)   │   │   (Clean)   │   │ Engineering │   │  (XGBoost)  │

└─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘   └──────┬──────┘

│

▼

┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐

│  Feedback   │<──│  Validación │<──│   Output    │<──│ Predicción  │

│   Loop      │   │   Manual    │   │  (Top-3)    │   │ + Confianza │

└─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘   └─────────────┘

## 4.5 API Endpoints

| Método | Endpoint | Descripción | Request Body |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/classify | Clasificar documento | {documento_id, features} |
| POST | /api/v1/classify/batch | Clasificar lote de documentos | {documentos: [...]} |
| POST | /api/v1/feedback | Enviar corrección | {documento_id, cuenta_correcta} |
| GET | /api/v1/model/metrics | Obtener métricas del modelo | - |
| POST | /api/v1/model/retrain | Disparar reentrenamiento | {cliente_id?} |

## 4.6 Requisitos No Funcionales

- Latencia: <500ms para clasificación individual, <5s para batch de 100

- Disponibilidad: 99.5% uptime (excluyendo ventanas de reentrenamiento)

- Escalabilidad: Soportar hasta 10,000 documentos/día

- Interpretabilidad: SHAP values disponibles para explicar predicciones

# 5. Módulo HV-F29 (Automatización F29)

## 5.1 Descripción

Motor de reglas que calcula automáticamente todos los códigos del Formulario 29 (IVA, PPM, retenciones) a partir de los libros de compras, ventas y honorarios, con validaciones cruzadas y detección de inconsistencias.

## 5.2 Requisitos Funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-F29-01 | Calcular códigos de ventas (502-513, 585-586, etc.) | Must | 100% match con cálculo manual validado |
| RF-F29-02 | Calcular códigos de compras (511-562) | Must | 100% match con cálculo manual |
| RF-F29-03 | Calcular retenciones (Art. 42 N°2, préstamo solidario) | Must | Códigos 48, 49, 151, 155 correctos |
| RF-F29-04 | Calcular PPM (código 563, 115) | Must | Base imponible y tasa correctas |
| RF-F29-05 | Calcular remanente crédito fiscal | Must | Código 504 con reajuste UTM |
| RF-F29-06 | Validar cruce compras vs ventas vs Nubox | Must | Alertas si diferencia >1% |
| RF-F29-07 | Generar pre-visualización antes de envío | Must | Preview idéntico a SII |
| RF-F29-08 | Exportar F29 listo para carga en SII | Should | Formato compatible con portal |
| RF-F29-09 | Detectar facturas de activo fijo | Should | Separar códigos 524/525 vs 519/520 |
| RF-F29-10 | Manejar múltiples regímenes tributarios | Must | 14A, 14D, 14D N°3, 14D N°8 |

## 5.3 Mapeo de Códigos F29

Códigos principales implementados (basado en Manual de Procedimientos HV):

| Sección | Códigos | Fuente de Datos | Cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventas afectas | 502, 503 | Libro Ventas - Facturas Electrónicas | Suma IVA facturas - NC + ND |
| Ventas exentas | 142, 586 | Libro Ventas - Facturas Exentas | Suma neto exento |
| Exportaciones | 20, 585 | Libro Ventas - Fact. Exportación | Suma montos exportación |
| Boletas | 110, 111 | Libro Ventas - Boletas Electrónicas | Suma IVA boletas |
| Notas Crédito | 509, 510 | Libro Ventas - NC Electrónicas | Suma IVA NC (positivo) |
| Compras afectas | 519, 520 | Libro Compras - Facturas | Suma IVA fact - activo fijo |
| Compras activo fijo | 524, 525 | Libro Mayor - Cuentas AF | IVA facturas activo fijo |
| IVA crédito | 511 | Cálculo | 520 - 528 + 532 (compras netas) |
| Honorarios | 151 | Libro Honorarios | Suma retención 13% |
| Imp. Único 2da Cat. | 48 | Libro Remuneraciones | Impuesto único trabajadores |
| PPM | 563, 115 | Total ventas netas | Base × tasa según régimen |
| Remanente | 504 | F29 mes anterior | Código 77 × (UTM actual / UTM ant) |

## 5.4 Validaciones Implementadas

| Validación | Descripción | Acción si Falla |
| --- | --- | --- |
| VAL-01 | Total débito fiscal = suma códigos ventas | Error bloqueante |
| VAL-02 | Total crédito fiscal = suma códigos compras | Error bloqueante |
| VAL-03 | Documentos Nubox = Documentos SII (RCV) | Warning + revisión manual |
| VAL-04 | IVA calculado vs IVA registrado (<1% diff) | Warning |
| VAL-05 | PPM >= 0 | Error bloqueante |
| VAL-06 | Retenciones honorarios = 13% de total honorarios | Warning |
| VAL-07 | Imp. Único coincide con libro remuneraciones | Warning |
| VAL-08 | Fechas documentos dentro del período declarado | Error bloqueante |

## 5.5 API Endpoints

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/f29/calculate | Calcular F29 para cliente y período |
| GET | /api/v1/f29/{id}/preview | Obtener preview del formulario |
| GET | /api/v1/f29/{id}/validations | Obtener resultado de validaciones |
| POST | /api/v1/f29/{id}/approve | Aprobar F29 para envío |
| GET | /api/v1/f29/{id}/export | Exportar en formato SII |
| GET | /api/v1/f29/history | Historial de F29 por cliente |

# 6. Módulo HV-Bot (RPA)

## 6.1 Descripción

Suite de bots de automatización (RPA) que interactúan con portales externos para ejecutar tareas repetitivas: descarga de licencias médicas, carga de Previred, consulta de deudas presuntas, y sincronización con AFC/AFP.

## 6.2 Bots Implementados

| Bot | Portal | Funcionalidad | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| LicenciasBot | FONASA / Isapres / COMPIN | Descargar licencias médicas nuevas | Diaria |
| PreviredBot | Previred | Cargar planilla previsional | Mensual |
| DeudaPresuntaBot | Previred | Consultar y reportar deudas | Semanal |
| AFCBot | AFC Chile | Consultar/cargar bajas | Mensual |
| SIIBot | SII | Descargar RCV, verificar F29 | Mensual |
| BancoBot | Bancos varios | Descargar cartolas bancarias | Diaria |

## 6.3 Requisitos Funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-BOT-01 | Autenticación segura en portales | Must | Credenciales en vault encriptado |
| RF-BOT-02 | Manejo de CAPTCHA | Must | Integración con servicio anti-captcha |
| RF-BOT-03 | Retry automático ante errores | Must | 3 reintentos con backoff exponencial |
| RF-BOT-04 | Logging detallado de acciones | Must | Audit trail completo |
| RF-BOT-05 | Notificaciones de fallo | Must | Email/Slack ante errores críticos |
| RF-BOT-06 | Screenshots en cada paso | Should | Para debugging y auditoría |
| RF-BOT-07 | Ejecución programada (cron) | Must | Scheduler configurable por bot |
| RF-BOT-08 | Ejecución manual on-demand | Must | Trigger desde dashboard |

## 6.4 Arquitectura de Bots

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        Scheduler (Cron)                         │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      Job Queue (RabbitMQ)                       │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────┼────────────────┐

▼                ▼                ▼

┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐

│   Worker 1  │  │   Worker 2  │  │   Worker N  │

│ (Playwright)│  │ (Playwright)│  │ (Playwright)│

└──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘

│                │                │

└────────────────┴────────────────┘

│

▼

┌────────────────┐

│   Vault (Keys) │

└────────────────┘

## 6.5 Manejo de Errores

| Tipo de Error | Estrategia | Escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Timeout de página | Retry x3 con backoff | Notificar si persiste |
| Elemento no encontrado | Screenshot + retry | Marcar para revisión manual |
| Login fallido | Verificar credenciales | Alerta inmediata |
| CAPTCHA no resuelto | Servicio externo + retry | Notificar + skip |
| Cambio en estructura HTML | Detectar y alertar | Pausar bot + ticket dev |
| Rate limiting | Backoff exponencial | Ajustar frecuencia |

# 7. Módulo HV-Chat (Asistente IA)

## 7.1 Descripción

Asistente conversacional basado en LLM que responde consultas de los usuarios internos de HV sobre procedimientos, estado de clientes, y normativas tributarias/laborales, utilizando RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre la base de conocimiento de HV.

## 7.2 Requisitos Funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-CHAT-01 | Responder consultas sobre procedimientos HV | Must | Respuesta correcta según manual |
| RF-CHAT-02 | Consultar estado de F29 de un cliente | Must | Información en tiempo real |
| RF-CHAT-03 | Explicar códigos del F29 | Must | Explicación clara y correcta |
| RF-CHAT-04 | Responder sobre normativa tributaria básica | Should | Citar fuente legal |
| RF-CHAT-05 | Responder sobre normativa laboral básica | Should | Citar Código del Trabajo |
| RF-CHAT-06 | Mostrar fuentes de la respuesta | Must | Links a documentos origen |
| RF-CHAT-07 | Escalar a humano si no sabe | Must | Derivar a Jefe Contabilidad |
| RF-CHAT-08 | Historial de conversaciones | Should | Persistir por usuario |

## 7.3 Base de Conocimiento (RAG)

Documentos indexados en el vector store:

| Categoría | Documentos | Chunks Estimados |
| --- | --- | --- |
| Manuales HV | Manual de Procedimientos Contador, Descripciones de Cargo | ~200 |
| Normativa Tributaria | Ley de IVA, Ley de Renta (extractos) | ~500 |
| Normativa Laboral | Código del Trabajo (extractos relevantes) | ~300 |
| Procedimientos SII | Instructivos F29, Resoluciones | ~150 |
| FAQs internas | Preguntas frecuentes documentadas | ~100 |
| Contratos clientes | Acuerdos de servicio (anonimizados) | ~50 |

## 7.4 Arquitectura RAG

┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐

│   Usuario    │────>│   Chat UI    │────>│  API Chat    │

└──────────────┘     └──────────────┘     └──────┬───────┘

│

┌────────────────────┼────────┐

│                    │        │

▼                    ▼        ▼

┌─────────────┐      ┌──────────┐  ┌──────────┐

│  Embedding  │      │ Vector   │  │   LLM    │

│   Model     │      │  Store   │  │ (GPT-4)  │

└─────────────┘      │(Pinecone)│  └──────────┘

└──────────┘

## 7.5 Prompt Engineering

System prompt base para el asistente:

Eres un asistente experto en contabilidad y gestión de personas

para HV Consultores, una firma de servicios contables en Chile.

REGLAS:

1. Responde SOLO basándote en los documentos proporcionados

2. Si no tienes información suficiente, indica que escalarás

3. Cita siempre la fuente de tu respuesta

4. Sé conciso pero completo

5. Usa lenguaje profesional pero accesible

6. Para temas legales, siempre recomienda confirmar con el Socio

## 7.6 API Endpoints

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/chat/message | Enviar mensaje y obtener respuesta |
| GET | /api/v1/chat/history/{user_id} | Obtener historial de chat |
| POST | /api/v1/chat/feedback | Feedback sobre respuesta (👍/👎) |
| POST | /api/v1/knowledge/index | Indexar nuevo documento |
| DELETE | /api/v1/knowledge/{doc_id} | Eliminar documento del índice |

# 8. Seguridad y Compliance

## 8.1 Requisitos de Seguridad

| ID | Requisito | Implementación |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Autenticación | OAuth 2.0 + MFA obligatorio |
| SEC-02 | Autorización | RBAC (Admin, Contador, Viewer) |
| SEC-03 | Encriptación en tránsito | TLS 1.3 obligatorio |
| SEC-04 | Encriptación en reposo | AES-256 para datos sensibles |
| SEC-05 | Gestión de secretos | HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager |
| SEC-06 | Audit logging | Todos los accesos a datos de clientes |
| SEC-07 | Data retention | Logs 2 años, datos clientes según contrato |
| SEC-08 | Backup | Daily incremental, weekly full, 30 días retención |

## 8.2 Compliance

- Ley 19.628 (Protección de Datos Personales Chile)

- Normativa SII para sistemas de facturación

- Circular 13 CMF (si aplica a clientes financieros)

## 8.3 Roles y Permisos

| Rol | HV-Class | HV-F29 | HV-Bot | HV-Chat | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | Full | Full | Full | Full | Full |
| Jefe Contabilidad | Full | Full | View + Trigger | Full | View |
| Contador | Use + Feedback | Use + Approve | View | Use | None |
| Coordinador GP | View | View | Use (RRHH bots) | Use | None |
| Asistente | View | View | None | Use | None |

# 9. Estrategia de Testing

## 9.1 Niveles de Testing

| Nivel | Cobertura Target | Herramientas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | ≥80% | pytest, Jest | Desarrollador |
| Integration Tests | Críticos 100% | pytest + testcontainers | Desarrollador |
| E2E Tests | Happy paths | Playwright | QA |
| ML Model Tests | Precision/Recall | sklearn metrics, MLflow | Data Scientist |
| Performance Tests | Latencias críticas | Locust, k6 | DevOps |
| Security Tests | OWASP Top 10 | OWASP ZAP, Snyk | Security |
| UAT | Casos de negocio | Manual + checklist | Product Owner |

## 9.2 Criterios de Aceptación para ML

| Métrica | Threshold Mínimo | Target |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (clasificación) | 93% | ≥95% |
| Precision (macro) | 90% | ≥93% |
| Recall (macro) | 90% | ≥93% |
| F1-Score | 90% | ≥93% |
| Latencia p95 | 800ms | ≤500ms |
| Model drift detection | Alertar si accuracy cae 5% | Reentrenamiento automático |

# 10. Plan de Releases

## 10.1 Roadmap de Entregas

| Release | Fecha | Módulos | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (v0.1) | Mes 2 | HV-Class | Clasificador básico, 3 clientes piloto |
| Alpha (v0.5) | Mes 3 | HV-Class + HV-F29 | F29 automatizado, validaciones básicas |
| Beta (v0.8) | Mes 4 | Todos (limitado) | Piloto completo 3-5 clientes |
| RC (v0.9) | Mes 5 | Todos | Producción limitada, todos los clientes |
| GA (v1.0) | Mes 6 | Todos | General Availability, soporte completo |

## 10.2 Definition of Done

Un feature se considera DONE cuando:

- Código mergeado a main con PR aprobado

- Unit tests pasando (≥80% coverage)

- Integration tests pasando

- Documentación actualizada (API docs, README)

- Deployado en staging sin errores

- QA sign-off

- PO acceptance

# 11. Riesgos Técnicos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en API Nubox | Media | Alto | Abstracción de integraciones, tests de contrato |
| Cambios en portales externos (SII) | Alta | Alto | Monitoreo activo, diseño resiliente |
| Drift del modelo ML | Media | Medio | Monitoreo continuo, reentrenamiento periódico |
| Datos de entrenamiento insuficientes | Baja | Alto | Data augmentation, transfer learning |
| Performance bajo carga | Media | Medio | Load testing temprano, arquitectura escalable |
| Problemas de CAPTCHA | Alta | Medio | Servicios externos, fallback manual |

# Apéndice A: Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| F29 | Formulario 29 del SII para declaración mensual de IVA y PPM |
| PPM | Pago Provisional Mensual - anticipo de impuesto a la renta |
| RCV | Registro de Compras y Ventas del SII |
| Previred | Plataforma de pago de cotizaciones previsionales |
| AFC | Administradora de Fondos de Cesantía |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation - técnica de IA generativa |
| RPA | Robotic Process Automation |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations - interpretabilidad de ML |

# Apéndice B: Referencias

- Manual de Procedimientos Contador - HV Consultores (2023)

- Descripciones de Cargo HV (Mayo 2023)

- Documentación API Nubox - https://developers.nubox.com

- SII - Instructivo Formulario 29

- Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales

— Fin del Documento —